### znak sprawy: ZP/109/2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami)

w sprawie pn.:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania

z VI edycji Budżetu Obywatelskiego pn.:

„Przebudowa ul. Czołgistów” (BO 20/XIV/6) osobno dla:

Części 1 w zakresie odcinka 1 zgodnie z treścią PFU,

Części 2 w zakresie odcinka 2 zgodnie z treścią PFU,

Części 3 w zakresie odcinka 3 zgodnie z treścią PFU,

Części 4 w zakresie odcinka 4 zgodnie z treścią PFU,

Części 5 w zakresie odcinka 5 zgodnie z treścią PFU,

Części 6 w zakresie montażu 6 donic miejskich, 5 sztuk ławek, 5 sztuk koszy na śmieci wraz                        z wykonaniem nasadzeń.

ZATWIERDZAM:

SPIS TREŚCI:

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU

1. 	Nazwa oraz adres Zamawiającego

1.1.	Źródło finansowania

2.	Tryb udzielenia zamówienia

3.	Opis przedmiotu zamówienia

4.	Termin wykonania zamówienia.

5.	Opis warunków udziału w postępowaniu.

6.	Podstawy wykluczenia z postępowania.

7.	Podstawy wykluczenia z postępowania.

8.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

9.	Wymagania dotyczące wadium.

10.	Termin związania ofertą.

11.	Opis sposobu przygotowania oferty.

12.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

13.	Opis sposobu obliczania ceny.

14.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz               	z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

15.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

16.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia.

18.	Informacje dodatkowe (w tym modyfikacja SIWZ i wyjaśnianie SIWZ).

19.	Zasady udostępniania dokumentów.

20. 	Informacje końcowe.

FORMULARZ OFERTY I WZORY ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1  	FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 2a  	Oświadczenie wykonawcy  na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2b  	Oświadczenie wykonawcy  na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp; dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 2c  	Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 3  	DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

PROJEKT UMOWY

Program Funkcjonalno Użytkowy wraz z kompletem załączników

CZĘŚĆ A – INFORMACJE O POSTĘPOWANIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Data przekazania ogłoszenia BZP: ……………2020

Tytuł: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania z VI edycji Budżetu Obywatelskiego pn.: „Przebudowa ul. Czołgistów” (BO 20/XIV/6).

Publikacja w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: ………………..

Opublikowane w dniu ……………2020

Publikacja na stronie internetowej Zamawiającego i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie – ……………2020

Data zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego – ……………2020

Specyfikację można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego, odebrać w jego siedzibie lub zwrócić się o nią za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest materiałem do wiadomości i wykorzystania wyłącznie w ramach niniejszego postępowania, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w siedzibie Zamawiającego tj. na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Zamawiającego.

- ZAMAWIAJĄCY

MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH, działający na rzecz i w imieniu Gminy Sosnowiec, 
41-200 Sosnowiec, al. Zwycięstwa 20

Adres: 		41-214 Sosnowiec, ul. Plonów 22i

tel: 		tel. 32 /291 79 22,

e-mail: 		sekretariat@mzuk.sosnowiec.pl,

www.		mzuk.sosnowiec.pl

NIP: 		644-345-36-72

- TRYB ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami), w oparciu o art. 10 ust. 1 i art. 39 i  z możliwością zastosowania, zgodnie z art. 24 aa. tzw. procedury odwróconej.

Zamawiający nie przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

Zastosowane definicje:

Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:

Formie pisemnej - należy przez to rozumieć zawartą w dokumencie treść informacji, w szczególności będącą wnioskiem, oświadczeniem wiedzy lub woli opatrzoną własnoręcznym podpisem uprawnionego, jeżeli dokument przekazany jest osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

Uprawnionym – należy przez to rozumieć reprezentujących Wykonawcę:

- przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną prowadzącego działalność gospodarczą,

- wspólnika spółki cywilnej lub jawnej uprawnionego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki,

- partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej uprawnionego do składania oświadczeń woli           w imieniu spółki,

- komplementariusza spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej uprawnionego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki,

- członka zarządu osoby prawnej uprawnionego do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prawnej,

- pełnomocnika, w tym prokurenta podmiotów wymienionych w poprzedzających punktach,

- osobę uprawnioną do reprezentowania danego podmiotu na podstawie odrębnych przepisów,         w tym w szczególności właściwego prawa innego niż prawo polskie, z tym zastrzeżeniem, 
że reprezentacja musi być łączna w sytuacjach wynikających z przepisów prawa lub innych uregulowań, w tym aktu założycielskiego, statutu lub umowy spółki.

Tajemnicy Przedsiębiorstwa – rozumie się przez to nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub posiadające wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- INFORMACJE OGÓLNE

Przez wyjaśnienie treści SIWZ należy rozumieć wyjaśnienie zapisów w Specyfikacji, które są dla Wykonawcy niezrozumiałe. Prośba o wprowadzenie /zmianę/ wykreślenie określonych treści 
ze specyfikacji lub załączników oraz prośba o dopuszczenie przedmiotu zamówienia o parametrach innych niż określone przez Zamawiającego w SIWZ nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji i Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na tak postawione pytania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż w terminach określonych w Art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku określonego w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania i zamieszcza na swojej stronie internetowej.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i zamieszcza ją na swojej stronie internetowej.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie prowadzącej 
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian      w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie swojej internetowej.

- Nie udziela się ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane 
do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umów ramowych.

Zamawiający nie przewiduje stawiania wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacje dotyczące podwykonawcy:

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, zgodnie z art. 36 a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podał nazwy firmy Podwykonawców, zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Wykonawca w ofercie wskaże, które zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom. Podwykonawca wskazany w ofercie zostanie wpisany do umowy zawartej z Wykonawcą. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia będzie wymagała pisemnej zgody Zamawiającego.

W projekcie umowy stanowiącym Załącznik do SIWZ zawarte są uszczegółowienia zapisów niniejszego SIWZ, które powinny być uwzględnione przy przygotowywaniu oferty

4.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia dla Części 1, 2, 3, 4, 5 postępowania (opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych) oraz dla Części 6 (montaż elementów małej architektury oraz wykonanie nasadzeń) – do 24 grudnia 2020 roku, przy czym skrócenie terminu wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów w przedmiotowym postępowaniu

5.	NUMER POSTĘPOWANIA.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP 109/2020. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

6.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia wg kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień:

- 71320000-7 – usługi inżynierskie w zakresie projektowania,

- 45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni ulic,

- 45233222-1 – roboty w zakresie chodników,

- 45236000-0 – oznakowanie drogowe.

- 45112710-5 – roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,

- 45233140-2 – roboty drogowe,

- 45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

- 45100000-8 – przygotowanie terenu pod bud

- 45200000-9 – roboty budowlane

- 45231600-1 – roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania z VI edycji Budżetu Obywatelskiego pn.: „Przebudowa ul. Czołgistów” (BO 20/XIV/6):

Części 1 	w zakresie odcinka 1 zgodnie z treścią PFU,

Części 2 	w zakresie odcinka 2 zgodnie z treścią PFU,

Części 3 	w zakresie odcinka 3 zgodnie z treścią PFU,

Części 4 	w zakresie odcinka 4 zgodnie z treścią PFU,

Części 5 	w zakresie odcinka 5 zgodnie z treścią PFU,

Części 6 	w zakresie montażu 6 donic miejskich, 5 sztuk ławek, 5 sztuk koszy na śmieci wraz z wykonaniem nasadzeń.

Ulica Czołgistów jest drogą gminną.

### Całość zadania realizowane będzie na działkach nr 2639, 2637, 2647/6 obręb Porąbka, 
dla których Zamawiający posiada zgodę właściciela nieruchomości

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CAŁOŚĆI:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z:

- przebudową istniejącej drogi na długości ok. 215,00 m polegającej na utwardzeniu pobocza drogi płytami betonowymi ażurowymi oraz wymianie nawierzchni istniejących chodników,

- montażem betonowych donic miejskich,

- montażem ławek betonowo-drewnianych z oparciem,

- montażem koszy na śmieci,

- nasadzeniem drzew oraz roślin w donicach.

Zakres robót (wymieniony wg kolejności realizacji):

- wykonanie robót rozbiórkowych,

- demontaż krawężników drogowych na ławie betonowej,

- demontaż obrzeży betonowych,

- wykonanie koryta pod utwardzenie pobocza,

- wykonanie koryta pod nawierzchnię chodników,

- montaż płyt betonowych ażurowych z wypełnieniem otworów żwirem,

- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

- montaż krawężników betonowych wysokich i najazdowych,

- montaż obrzeży betonowych,

- regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego terenu w obszarze prowadzonych prac; skrzynki żeliwne wodociągowe zasuw i hydrantów, skrzynki żeliwne gazowe, skrzynki teletechniczne, światłowód,

- uzupełnienie nawierzchni asfaltobetonowej jezdni wzdłuż wymienianego krawężnika,

- humusowanie i obsianie trawą terenów w obrębie prowadzonych prac,

- zabezpieczenie kabli nN oraz SN poprzez montaż rur ochronnych,

- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu wg wywiadów branżowych (jeżeli jest wymagane),

- zabezpieczenie innego uzbrojenia niewykazanego na mapach, kolidującego z planowanymi robotami,

- organizacja ruchu na czas prowadzenia robót,

- wykonanie innych robót wynikłych w trakcie opracowania projektu oraz realizacji robót –                                       w szczególności wycinka krzewów oraz utrzymanie w nienaruszonym stanie istniejącego drzewostanu przewidzianego do pozostawienia.

Uwaga!

Zakres planowanych robót i ich rodzaje określone w programie funkcjonalno-użytkowym są szacunkowe, ostateczne ilości wynikać będą z opracowanej dokumentacji projektowej.

Ilość jednostek obmiarowych poszczególnych elementów zostały zaokrąglone, możliwe przekroczenia lub pomniejszenia szacuje się do 5%.

Dla potrzeb oszacowania kosztów robót, zamawiający przekazuje kopię mapy zasadniczej w skali 1:500                                  z zaznaczonym zakresem planowanych robót. Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające 
na zwiększenie robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

# Rodzaj materiału

Wbudowane materiały winny posiadać parametry jak niżej:

- 	krawężniki betonowe  uliczne/wysokie  o przekroju 15x30x100 cm,

- 	krawężniki betonowe uliczne/najazdowe o przekroju 15x22x100 cm,

- 	ława betonowa z oporem z betonu C16/20,

- 	obrzeża betonowe o przekroju 8x30x100 cm,

- 	płyty betonowe ażurowe gr. 10 cm,

- 	asfaltobeton dla uzupełnienia nawierzchni w-wa ścieralna AC,

- 	rury ochronne o średnicy min. 110 mm koloru niebieskiego do zabezpieczenia kabli nN,

- 	rury ochronne o średnicy min. 160 mm koloru czerwonego do zabezpieczenia kabli SN,

- 		materiały do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego zgodnie z wymogami właścicieli urządzeń.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

Program Funkcjonalno-Użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji i przekazania                  w użytkowanie wszystkich założonych elementów. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

- dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,

- wykonania we własnym zakresie, w obrębie inwestycji, monitoringu istniejącej infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem dróg oraz sporządzenia oceny stanu technicznego (wykonanie przekopów kontrolnych, otwarcia urządzeń,…)

- opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umową, przepisami techniczno- budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie branży drogowej i branży energetycznej,

- opracowania projektów zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z planowanymi robotami drogowymi,

- opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – fakultatywnie w przypadku zmiany załączonych do programu funkcjonalno-użytkowego. Załączone do programu funkcjonalno-użytkowego Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są odpowiednie dla proponowanej technologii robót,

- wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,

- opracowania informacji BiOZ,

- uzyskania wymaganych uzgodnień i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,

- pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego,

- zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,

- sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu  o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby                                  o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Planowane roboty związane z przebudową ul. Czołgistów w zakresie utwardzenia poboczy oraz wymianie nawierzchni chodników mają zapewnić poprawę warunków w ruchu drogowych oraz pieszym, komfortu poruszania się, a także estetykę miejsc przestrzeni publicznej dla  mieszkańców.

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a także przy zachowaniu przejezdności 
na każdym etapie prowadzonych robót.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w cyklu roboczym gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej Umowie, przy zapewnieniu właściwej jakości robót.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za:

- organizację robót budowlanych,

- zabezpieczenie interesów osób trzecich,

- ochronę środowiska,

- warunki bezpieczeństwa pracy,

- warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- zapewnienie nadzoru właścicieli uzbrojenia podziemnego kolidującego  z robotami drogowymi.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania odpowiednich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji robót budowalnych – w aspekcie zgodności  z programem funkcjonalno- użytkowym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

- użyte wyroby budowlane i powstałe w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,

- jakość wykonania robót i dokładność montażu,

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia.

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy, na odcinku prowadzonych robót naruszony teren należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, pokryć warstwą humusu grubości 10 cm i obsiać mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki występujące w pasie drogowym. Miejsce 
po frezowanym pniu uzupełnić humusem i obsiać trawą.

Ziemia humus:

-	ziemia nie powinna zawierać więcej niż 7% materii organicznej,

-	optymalne pH ziemi 5,5 – 6,8,

-	powinna posiadać strukturę gruzełkowatą, być dobrze przesianą oraz odchwaszczoną

-	ziemia urodzajna dostarczona na miejsce składowania - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Wyżej podane właściwości powinny być udokumentowane przez wykonawcę przy dostawie ziemi urodzajnej na miejsce składowania (powinna posiadać aktualne badania dotyczące odczynu pH oraz zawartości mikroelementów) – Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu stosowne dokumenty.

Przedmiot zamówienia podzielny jest na sześć części:

Część 1:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania

z VI edycji Budżetu Obywatelskiego pn.: „Przebudowa ul. Czołgistów” (BO 20/XIV/6)

w zakresie odcinka 1 zgodnie z treścią PFU

Zakres robót polegający na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy ul. Czołgistów obejmuje min. (Przedmiar 1):

- Odcinek nr 1: od ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 36 do skrzyżowania z ul. Komandosów (południowa strona budynku nr 9 przy ul. Czołgistów):

- demontaż istniejących krawężników betonowych oraz ław betonowych – 83,00 m,

- montaż krawężników betonowych 15x30 cm oraz 15x22 cm na ławie betonowej – 155,30 m,

- demontaż obrzeży betonowych – 178,40 m,

- montaż obrzeży betonowych 8x30 cm -145,30 m,

- rozebranie nawierzchni chodnika z płytek betonowych 50x50 cm – 232,63 m2,

- mechaniczne wykonanie koryta  na gł. ok. 29  cm pod chodnik – 222,58 m2,

- wykonanie warstwy odcinającej z piasku o gr. 10 cm – 222,58 m2,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna o gr. 10 cm – 222,58 m2,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna o gr. 5 cm – 222,58 m2,

- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, bez fazy, koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm – 222,58 m2,

- regulacja urządzeń naziemnych infrastruktury podziemnej – 4 szt.,

- mechaniczne wykonanie koryta na gł. ok. 50 cm pod betonowe płyty ażurowe – 162,19 m2,

- wykonanie warstwy odcinającej z piasku o gr. 10 cm – 162,19 m2,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna o gr. 15 cm – 162,19 m2,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna o gr. 5 cm – 162,19 m2,

- ułożenie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych 60x40x10 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm – 162,19 m2,

- zasypanie otworów w płytach ażurowych grysem o frakcji 2/5 mm – ok. 10 ton,

- usunięcie samosiewów – ok. 15 m2,

- spulchnienie gruntu, usunięcie gruzu, rozścielenie ziemi urodzajnej o gr. 10 cm wraz z obsianiem nasionami traw – 122,81 m2,

- wymiana słupków drogowych do znaków – 2 szt.,

- wymiana znaków drogowych – 5 szt.,

- uzupełnienie nawierzchni asfaltobetonowej wraz z docięciem krawędzi jezdni wzdłuż wymienianego krawężnika – 1,992 tony,

- wywiezienie gruzu z miejsca robót wraz z utylizacją i zagospodarowaniem odpadów – ok. 300 ton,

- zabezpieczenie infrastruktury podziemnej zgodnie z uzgodnieniami branżowymi – 1 kpl.

- Część 2:

- Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania

- z VI edycji Budżetu Obywatelskiego pn.: „Przebudowa ul. Czołgistów” (BO 20/XIV/6)

- w zakresie odcinka 2 zgodnie z treścią PFU

Zakres robót polegający na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy ul. Czołgistów obejmuje min. (Przedmiar 2):

- Odcinek nr 2: od skrzyżowania z ul. Komandosów do ul. Piechurów (południowa strona budynku nr 12-14-16-18 przy ul. Komandosów):

- demontaż istniejących krawężników betonowych oraz ław betonowych – 86,00 m,

- montaż krawężników betonowych 15x30 cm oraz 15x22 cm na ławie betonowej – 145,30 m,

- demontaż obrzeży betonowych – 156,00 m,

- montaż obrzeży betonowych 8x30 cm -117,10 m,

- rozebranie nawierzchni chodnika z płytek betonowych 50x50 cm – 241,79 m2,

- mechaniczne wykonanie koryta  na gł. ok. 29  cm pod chodnik – 234,79 m2,

- wykonanie warstwy odcinającej z piasku o gr. 10 cm – 234,79 m2,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna o gr. 10 cm – 234,79 m2,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna o gr. 5 cm – 234,79 m2,

- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, bez fazy, koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm – 234,79 m2,

- mechaniczne wykonanie koryta na gł. ok. 50 cm pod betonowe płyty ażurowe – 132,26 m2,

- wykonanie warstwy odcinającej z piasku o gr. 10 cm – 132,26 m2,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna o gr. 15 cm – 132,26 m2,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna o gr. 5 cm – 132,26 m2,

- ułożenie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych 60x40x10 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm – 132,26 m2,

- zasypanie otworów w płytach ażurowych grysem o frakcji 2/5 mm – ok. 10 ton,

- spulchnienie gruntu, usunięcie gruzu, rozścielenie ziemi urodzajnej o gr. 10 cm wraz z obsianiem nasionami traw – 43,94 m2,

- wymiana słupków drogowych do znaków – 2 szt.,

- wymiana znaków drogowych – 3 szt.,

- uzupełnienie nawierzchni asfaltobetonowej wraz z docięciem krawędzi jezdni wzdłuż wymienianego krawężnika – 2,064 tony,

- wywiezienie gruzu z miejsca robót wraz z utylizacją i zagospodarowaniem odpadów – ok. 285 ton,

- zabezpieczenie infrastruktury podziemnej zgodnie z uzgodnieniami branżowymi – 1 kpl.

- Część 3:

- Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania

- z VI edycji Budżetu Obywatelskiego pn.: „Przebudowa ul. Czołgistów” (BO 20/XIV/6)

- w zakresie odcinka 3 zgodnie z treścią PFU

Zakres robót polegający na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy ul. Czołgistów obejmuje min. (Przedmiar 3):

- Odcinek nr 3 od skrzyżowania z ul. Komandosów do ul. Piechurów (północna strona budynku nr 5 przy ul. Czołgistów):

- demontaż istniejących krawężników betonowych oraz ław betonowych – 37,20 m,

- montaż krawężników betonowych 15x30 cm oraz 15x22 cm na ławie betonowej – 37,20 m,

- demontaż obrzeży betonowych – 119,40 m,

- montaż obrzeży betonowych 8x30 cm -120,00 m,

- rozebranie nawierzchni chodnika z płytek betonowych 50x50 cm – 289,39 m2,

- mechaniczne wykonanie koryta  na gł. ok. 29  cm pod chodnik – 261,64 m2,

- wykonanie warstwy odcinającej z piasku o gr. 10 cm – 261,64 m2,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna o gr. 10 cm – 261,64 m2,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna o gr. 5 cm – 261,64 m2,

- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, bez fazy, koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm – 261,64 m2,

- regulacja urządzeń naziemnych infrastruktury podziemnej – 3 szt.,

- spulchnienie gruntu, usunięcie gruzu, rozścielenie ziemi urodzajnej o gr. 10 cm wraz z obsianiem nasionami traw – 125,60 m2,

- wymiana słupków drogowych do znaków – 2 szt.,

- wymiana znaków drogowych – 2 szt.,

- uzupełnienie nawierzchni asfaltobetonowej wraz z docięciem krawędzi jezdni wzdłuż wymienianego krawężnika – 0,893 tony,

- wywiezienie gruzu z miejsca robót wraz z utylizacją i zagospodarowaniem odpadów – ok. 195 ton,

- zabezpieczenie infrastruktury podziemnej zgodnie z uzgodnieniami branżowymi – 1 kpl.

- Część 4:

- Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania

- z VI edycji Budżetu Obywatelskiego pn.: „Przebudowa ul. Czołgistów” (BO 20/XIV/6)

- w zakresie odcinka 4 zgodnie z treścią PFU

Zakres robót polegający na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy ul. Czołgistów obejmuje min. (Przedmiar 4):

- Odcinek nr 4: od skrzyżowania z ul. Piechurów do ul. Obrońców Westerplatte (południowa strona budynku nr 4 przy ul. Piechurów):

- demontaż istniejących krawężników betonowych oraz ław betonowych – 68,00 m,

- montaż krawężników betonowych 15x30 cm oraz 15x22 cm na ławie betonowej – 121,3 m,

- demontaż obrzeży betonowych – 141,00 m,

- montaż obrzeży betonowych 8x30 cm -107,30 m,

- rozebranie nawierzchni chodnika z płytek betonowych 50x50 cm – 188,55 m2,

- mechaniczne wykonanie koryta  na gł. ok. 29  cm pod chodnik – 185,05 m2,

- wykonanie warstwy odcinającej z piasku o gr. 10 cm – 185,05 m2,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna o gr. 10 cm – 185,05 m2,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna o gr. 5 cm – 185,05 m2,

- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, bez fazy, koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm – 185,05 m2,

- regulacja urządzeń naziemnych infrastruktury podziemnej – 2 szt.,

- mechaniczne wykonanie koryta na gł. ok. 50 cm pod betonowe płyty ażurowe – 87,69 m2,

- wykonanie warstwy odcinającej z piasku o gr. 10 cm – 87,69 m2,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna o gr. 15 cm – 87,69 m2,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna o gr. 5 cm – 87,69 m2,

- ułożenie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych 60x40x10 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm – 87,69 m2,

- zasypanie otworów w płytach ażurowych grysem o frakcji 2/5 mm – ok. 6 ton,

- spulchnienie gruntu, usunięcie gruzu, rozścielenie ziemi urodzajnej o gr. 10 cm wraz z obsianiem nasionami traw – 115,71 m2,

- uzupełnienie nawierzchni asfaltobetonowej wraz z docięciem krawędzi jezdni wzdłuż wymienianego krawężnika – 1,632 tony,

- wywiezienie gruzu z miejsca robót wraz z utylizacją i zagospodarowaniem odpadów – ok. 215 ton,

- zabezpieczenie infrastruktury podziemnej zgodnie z uzgodnieniami branżowymi – 1 kpl.

- Część 5:

- Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania

- z VI edycji Budżetu Obywatelskiego pn.: „Przebudowa ul. Czołgistów” (BO 20/XIV/6)

- w zakresie odcinka 5 zgodnie z treścią PFU

Zakres robót polegający na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy ul. Czołgistów obejmuje min. (Przedmiar 5):

- Odcinek nr 5: od skrzyżowania z ul. Piechurów do ul. Obrońców Westerplatte (północna strona budynku nr 4 przy ul. Czołgistów):

- demontaż istniejących krawężników betonowych oraz ław betonowych – 11,00 m,

- montaż krawężników betonowych 15x30 cm oraz 15x22 cm na ławie betonowej – 11,00 m,

- demontaż obrzeży betonowych – 118,00 m,

- montaż obrzeży betonowych 8x30 cm -114,50 m,

- rozebranie nawierzchni chodnika z płytek betonowych 50x50 cm – 173,50 m2,

- mechaniczne wykonanie koryta  na gł. ok. 29  cm pod chodnik – 140,00 m2,

- wykonanie warstwy odcinającej z piasku o gr. 10 cm – 140,00 m2,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna o gr. 10 cm – 140,00 m2,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna o gr. 5 cm – 140,00 m2,

- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, bez fazy, koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm – 140,00 m2,

- regulacja urządzeń naziemnych infrastruktury podziemnej – 7 szt.,

- spulchnienie gruntu, usunięcie gruzu, rozścielenie ziemi urodzajnej o gr. 10 cm wraz z obsianiem nasionami traw – 116,00 m2,

- uzupełnienie nawierzchni asfaltobetonowej wraz z docięciem krawędzi jezdni wzdłuż wymienianego krawężnika – 0,264 tony,

- wywiezienie gruzu z miejsca robót wraz z utylizacją i zagospodarowaniem odpadów – ok. 106 ton,

- zabezpieczenie infrastruktury podziemnej zgodnie z uzgodnieniami branżowymi – 1 kpl.

- Część 6:

- Montaż elementów małej architektury wraz z wykonaniem nasadzeń w ramach realizacji zadania z VI edycji Budżetu Obywatelskiego pn.:

„Przebudowa ul. Czołgistów” (BO 20/XIV/6)

Zakres robót obejmuje min. (Przedmiar 6):

- Elementy małej architektury:

- demontaż istniejących betonowych donic miejskich wraz z wypełnieniem – 2 szt.,

- montaż nowych donic miejskich wraz z uzupełnieniem ziemią i nasadzeniem roślin (model donic wskazany w treści PFU) – 6 szt.,

- montaż ławek betonowo-drewnianych z oparciem – 5 szt.,

- montaż betonowych koszy miejskich – 5 szt.

- Nasadzenia drzew: o obwodzie pnia 20-25 cm i wysokości 250+/-  – 10 szt.

# Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dla Części 1, 2, 3, 4, 5 postępowania:

Dokumentację projektową należy opracować  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia           2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1129) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 
11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1609) w tym:

- Sporządzenie koncepcji wg opracowania zawartego w programie funkcjonalno – użytkowym                     w zakresie rozwiązań projektowych wraz z zasadniczymi elementami tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, celem zaopiniowania oraz zatwierdzenia tych opracowań (koncepcja powinna zawierać materiał opisowy, graficzny, profile, charakterystyczne przekroje poprzeczne, konstrukcję) – 4 egz.

Wykonawca po przedłożeniu Zamawiającemu „koncepcji” - po uzyskaniu pozytywnej opinii, przygotuje pisemne wystąpienia o wydanie warunków zabezpieczenia uzbrojenia kolidującego 
z planowanymi robotami do stosownych zarządców sieci zgodnie z zapisami warunków uzyskanych w ramach wywiadu branżowego.

- Sporządzenie projektu budowlanego branży drogowej (na mapie do celów projektowych) – wymóg fakultatywny – 4 egzemplarze.

- Sporządzenie projektów wykonawczych branży drogowej– 4 egz.

- Sporządzenie projektów zabezpieczeń urządzeń uzbrojenia podziemnego kolidującego                                z planowanymi robotami drogowymi – 4 egz.

- Przygotowanie przedmiarów robót – 4 egz.

- Wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej – 4 egz., – wymóg fakultatywny,     w przypadku uznania, że występuje taka konieczność.

- Wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu – 4 egz.

- Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branż – po 4 egz.

- Pozyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień dokumentacji, koniecznych do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (w przypadku gdy będzie to wynikać z opracowanej dokumentacji projektowej).

- Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej (na nośniku CD lub pendrive - 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, opisy techniczne w plikach doc i pdf                           z zastrzeżeniem, że opracowania przedmiarów robót winny być możliwe do odczytania 
w programie NORMA EXPERT.

Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z PFU dla Części 1, 2, 3, 4, 5 postępowania:

- uzgodnienie projektów budowlanych branży drogowej z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych (w tym uzyskanie akceptacji autora projektu Budżetu Obywatelskiego) i Wydziałem Administracji Drogowej Urzędu Miasta w Sosnowcu,

- uzgodnienie projektów wykonawczych,

- uzyskanie akceptacji projektów zabezpieczeń urządzeń uzbrojenia podziemnego kolidującego                         z planowanymi robotami drogowymi z właścicielami/administratorami urządzeń,

- uzyskanie stosownego dokumentu zezwalającego na realizację robót tj. uzyskania decyzji                              o pozwoleniu na budowę i/lub zaświadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej                  o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w zakresie zgłoszonych robót odpowiednio 
do opracowanej dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie planowanych do zastosowania materiałów i ich zgodności zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji projektowej dla Części 1, 2, 3, 4, 5 postępowania:

- zatwierdzenie kart materiałowych,

- wykonanie robót budowlanych po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę w tym robót związanych z zabezpieczeniem urządzeń uzbrojenia podziemnego kolidującego z robotami drogowymi,

- odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych,

- uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,

- prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót – wymóg fakultatywny, wynikający z obowiązku jego prowadzenia,

- sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD i dostarczenie 
na nośniku CD oraz w formie papierowej wraz z naniesieniem w zasobach geodezyjnych,

- przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badań do akceptacji przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru,

- sporządzenie rozliczenia końcowego: operatu kolaudacyjnego – 2 egz.,

- przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy Drogi.

W zakresie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić do regulacji wszystkie urządzenia znajdujące się w terenie objętym realizacją (skrzynki zasuwy wodociągowej, skrzynki uliczne gazowe, studnie teletechniczne, studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne, etc.) – również te, który nie zostały ujawnione w trakcie inwentaryzacji.

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby                                      o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

## Zamawiający może powykonawczo wymagać od Wykonawcy przedłożenia wyceny całego przedmiotu zamówienia, w rozbiciu na poszczególne branże lub wyceny fragmentu przedmiotu zamówienia.

## Nadzór autorski (dla obu części zamówienia):

- wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1333)

- wyjaśnianie wątpliwości i niejasności dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,

- uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie                    w toku realizacji inwestycji,

- ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

- udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

- wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego,

## -	bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi                        w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie.

Uwaga:

Cena kontraktowa winna obejmować wszystkie czynności, których obowiązek wykonania przez wykonawcę wynika lub może wynikać z PFU. Obejmuje ona również opłaty i płatności jakie Wykonawca będzie zobowiązany ponieść na rzecz właścicieli nieruchomości, instytucji 
i organów, itp., w związku z realizacją zamówienia. Cena kontraktowa winna uwzględniać także wszystkie koszty wynikające z projektu budowlano-wykonawczego realizowanego wg technologii uwzględnionej w PFU.

Doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia  stanowi PFU wraz z kompletem załączników, 
w szczególności:

| 1. | Program Funkcjonalno - Użytkowy |
| --- | --- |
| 2. | STWiORB |
| 3. | Projekt zagospodarowania terenu |
| 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Przedmiar 1 Przedmiar 2 Przedmiar 3 Przedmiar 4 Przedmiar 5 Przedmiar 6 |
| 10. | Uzgodnienia branżowe |

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę co najmniej 2 pracowników wykonujących prace związane z rozbiórką i ułożeniem krawężników oraz płyt betonowych, regulacją urządzeń drogowych i odtworzeniem trawników i terenów zielonych.

Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:

  - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy        o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego powyżej czynności w zakresie realizacji zamówienia. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

  - Sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań z tytułu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę oraz sankcje z tytułu nie spełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy.

Wymagany okres gwarancji:

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot zamówienia na okres min 36 miesięcy, maximum 48 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń. Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi 
w czasie tożsamym z okresem gwarancji.

Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

7.	OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

## 1)	nie podlegają wykluczeniu z postępowania,

## 2)	spełniają warunki udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, w zakresie:

-	kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku: zostanie uznany za spełniony, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
po złożeniu oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

- -	sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100);

-	zdolności technicznej lub zawodowej – w celu oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  
w tym okresie wykonał należycie przynajmniej dwie roboty budowlane w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia: związane z przebudową ulicy, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda (dotyczy Części 1, 2, 3, 4, 5 postępowania)

Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Spełnienie warunku zostanie wówczas wykazane poprzez przedstawienie zobowiązania w formie pisemnej takich podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – składa także dokumenty dotyczące tych podmiotów oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie jakim polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów - Załącznik nr 2a do SIWZ.

Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia przez sprawdzenie, czy wyżej wymienione, żądane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzają spełnienie warunków wymienionych w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i art. 22 a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 1b ust. 2-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wymaga aby treść składanego oświadczenia o udostępnieniu zasobów zawierała w szczególności informacje dotyczące:

- nazwy i adresu podmiotu udostępniającego,

- nazwy i numeru postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu,

- zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów trzecich, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych składa każdy                  z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez "Konsorcjum" oraz brak podstaw wykluczenia wobec każdego       z podmiotów składających ofertę wspólną.

PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

- Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu                            z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12) – 23) oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

8.	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MUSZA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY           W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAWY DO WYKLUCZENIA ORAZ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

- Do oferty Wykonawca jest zobowiązany załączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

  - nie podlega wykluczeniu z postępowania – Załącznik nr 2 a,

  - spełnia warunki udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 b.

  - pozostałe oświadczenia: potencjał kadrowy i doświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 3 i 4.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 2c, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji         w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oferty oświadczeń i/lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa      w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wykaz dokumentów znajduje się poniżej.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

5)	Zamawiający zgodnie z art. 24 aa Ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6)	Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

--	odpis z właściwego ewidencji i rejestru lub z centralnej informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

--	dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł (wraz z dowodem opłaty ubezpieczenia);

--	dowody określające czy roboty budowlane, wskazane w wykazie robót budowlanych (załącznik Doświadczenie Wykonawcy złożony w ofercie) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w pkt 8, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa         wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, 
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym 
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, 
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a Ustawy Prawo zamówień publicznych składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału               w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia.

Pełnomocnictwo Konsorcjum (oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez notariusza) winno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:

- postępowania o zamówienia publiczne, którego dotyczy,

- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,

- ustanowionego Wykonawcy - Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania,

Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę - Pełnomocnika.

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie               z Wykonawcą -  Pełnomocnikiem.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.

Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegała by odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

9.	INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                       Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy porozumiewają się za pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

-	w zakresie proceduralnym – Katarzyna Majczak, numer telefonu: 32/291 79 22 wewn. 41,

-	w zakresie przedmiotu zamówienia – Patrycja Czapla, numer telefonu: 516 807 441.

Kontakt z w/w osobami oraz korespondencja w dni robocze  powinna odbywać się w godzinach urzędowania MZUK Sosnowiec, to znaczy od godziny 7:00 do godziny 15:00.

10.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający zgodnie z Art. 45 ustawy Pzp, informuje, że nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.

11.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

12.1. 	Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ  
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Oferty muszą być sporządzone zgodnie z przepisami ustawy Pzp i zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.

12.2. 	Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a. 	Oferta przetargowa

b. 	Oświadczenia.

c.	Pełnomocnictwa osób, które zostali upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy.

12.3. 	Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody 
na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

12.4. 	Oferta musi być przygotowana w języku polskim przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów (nie ołówkiem).

12.5. 	Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski 
i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, a później tekst przetłumaczony na język polski będzie podstawą badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy, zgodnie z art. 65 § 2 Kodeksu cywilnego.

12.6.	Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena. W przypadku, gdy Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, wszystkie jego oferty zostaną odrzucone.

12.7.  	Dokumenty, których żąda Zamawiający, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę lub notariusza.

12.8.	Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron rozpoczynała się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy czym Wykonawca może nie numerować stron nie zapisanych.

Wykonawca może nie numerować stron oferty, jeżeli wszystkie kartki oferty są trwale zszyte lub scalone w inny sposób uniemożliwiający zdekompletowanie oferty.

12.9. 	Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli oferta                  i załączniki będą podpisane przez inną osobę, do oferty należy dołączyć Upoważnienie lub stosowne pełnomocnictwo.

12.10. Zaleca się aby każda strona oferty była podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, przy czym Wykonawca może nie podpisywać stron nie zapisanych (Wykonawca może nie podpisywać stron oferty, jeżeli wszystkie kartki oferty są trwale zszyte lub scalone w inny sposób).

12.11. Zamawiający uzna, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać zgodnie z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia  i nazwiska, to musi być uzupełniony napisem           (np. w formie odcisku stempla/pieczątki), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.

12.12. 	Umocowanie do złożenia oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono wprost 
z innych dokumentów załączonych do oferty.

12.13. 	Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę handlową przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie, z dopiskiem „poufne – tylko 
do wglądu dla komisji przetargowej”. W przypadku braku powyższego, Zamawiający uzna, 
że wszystkie informacje złożone w ofercie są w pełni jawne. Ponadto – Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu obowiązujących przepisów.

12.14.	Zamawiający odrzuci ofertę na zasadach art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych.

12.15.	Zaleca się aby oferta była sporządzona z wykorzystaniem formularzy stanowiących załączniki SIWZ.

12.16.	Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonywane w sposób czytelny i 	dodatkowo opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.

12.17.	Treść oferty musi być w pełni zgodna z wymaganiami niniejszej SIWZ.

12.18.	Wymaga się, aby formularz oferty i załączniki zostały wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku 
i ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ bez dokonywania zmian 
w załączonych formularzach. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy wpisuje się „nie dotyczy”.

11.29.	Wprowadzanie zmian, wycofanie oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, 
że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane  i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy dodatkowo opatrzyć napisem zmiana.

Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób      co oferta. Opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć napisem wycofanie.

Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

13. 	MIEJSCE ORAZ  TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Zaleca się aby ofertę (w jednym egzemplarzu) zamieścić w wewnętrznej (oznaczonej wskazaniem Wykonawcy: musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby ofertę 	można było odesłać w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie składania ofert) i zewnętrznej kopercie lub nieprzejrzystym opakowaniu, które będą 	zaadresowane do Zamawiającego w następujący sposób:

nazwa ( firma) Wykonawcy adres Wykonawcy Miejski Zakład Usług Komunalnych 41-214 Sosnowiec, ul. Plonów 22i ZP 109/2020 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania z VI edycji Budżetu Obywatelskiego pn.: „Przebudowa ul. Czołgistów” (BO 20/XIV/6) osobno dla: Części 1 w zakresie odcinka 1 zgodnie z treścią PFU, Części 2 w zakresie odcinka 2 zgodnie z treścią PFU, Części 3 w zakresie odcinka 3 zgodnie z treścią PFU, Części 4 w zakresie odcinka 4 zgodnie z treścią PFU, Części 5 w zakresie odcinka 5 zgodnie z treścią PFU, Części 6 w zakresie montażu 6 donic miejskich, 5 sztuk ławek, 5 sztuk koszy na śmieci wraz z wykonaniem nasadzeń. nie otwierać przed dniem 30 października 2020 roku, do godz. 13ºº

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:

1.	wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert nieoznaczonych wyraźnie i nie zaadresowanych 	zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ,

2.	oferty złożone w miejscu innym niż wskazane w niniejszej SIWZ.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych (adres j.w.), 
w sekretariacie, piętro I, pokój 20 - nie później niż do dnia 30 października 2020 roku 12.45.

Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną w terminie jeśli znajduje się w siedzibie Zamawiającego do określonej wyżej daty i godziny składania ofert. Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do Zamawiającego z zaznaczeniem daty i godziny złożenia. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania zgodnie       z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Zamawiający otworzy oferty i zmiany do ofert 30 października 2020 roku o godzinie 13.00, w sali 
nr 21, I piętro – sala konferencyjna w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych w Sosnowcu, 
ul. Plonów 22i.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwierania ofert Zamawiający ogłosi:

-	stan otwieranych ofert (koperty wewnętrzne winny być nienaruszone do chwili otwarcia),

-	nazwę i adres wykonawcy,

-	cenę oferty równocześnie odnotowując ja w protokole.

Oferty oznaczone „wycofanie” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej Zamawiającego (www.mzuk.sosnowiec.pl), informacje dotyczące:

-	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

-	firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

-	ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach – jeżeli odpowiednio informacje te dotyczą przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty .

14.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

14.1. 	Cena oferty ma być wyrażona w polskich złotych. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT). Stawka VAT musi być określona zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług. Następnie wyniki te wpisuje słownie, przy czym wynagrodzenie należne Wykonawcy podlegać będzie automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.               W związku z powyższym wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalana będzie każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego).

14.2. 	Cena oferty musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę BRUTTO.

14.4.	Cena oferty będzie traktowana jako ostateczna i nie będzie podlegała żadnym negocjacjom.

14.5.	RAŻĄCO NISKO CENA: jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się  o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

15. 	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW                     I SPOSOBU OCENY OFERT

15.1. 	Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

a.	zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

b. 	nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

15.2.  	Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

- Cena   	 	                                             	 	waga kryterium 60 % 	(max 60 pkt.).

- Okres gwarancji 						waga kryterium 20% 	(max 20 pkt.).

- Termin realizacji						waga kryterium 20%	(max 20 pkt.).

Sposób obliczania wartości punktowej dla poszczególnych kryteriów:

a)	Kryterium „cena” - Kc

Oferta o najniższej cenie otrzyma 60 pkt.

Cena min

Kc =-----------------   x 60

C bad

gdzie:

Kc – liczba punktów w kryterium cena

C min – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

C bad – cena oferty badanej

b)	kryterium „okres gwarancji”

Oferta o najdłuższym okresie gwarancji dla przedmiotu zamówienia otrzyma 20 pkt.

Og bad

Kg =-----------------   x 20

Og max

gdzie:

Kg – liczba punktów w kryterium okresu gwarancji

Og bad – okres gwarancji badanej oferty

Og max – najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

Okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: min 36 miesięcy – max 48 m-ce, licząc 
od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji na wykonaną usługę krótszy niż 36 miesięcy i dłuższy niż 
48 miesięcy zostanie odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp.

c)	kryterium termin realizacji:

1.          do 24 grudnia 2020 roku:			5 pkt,

2.	do 23 grudnia 2020 roku: 			10 pkt,

3. 	do 22 grudnia 2020 roku  			15 pkt.

4.	do 21 grudnia 2020 roku  			20 pkt.

Każdej ofercie zostanie przyznana liczba punktów (łączna liczba punktów przyznanych 
we wszystkich ustalonych wyżej kryteriach).

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę                  z niższą ceną.

16.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO  WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

16.1.	Zamawiający zawiadomi Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu o wyborze oferty najkorzystniejszej , Wykonawcach którzy zostali wykluczeni i ofertach, które zostały odrzucone, na stronie internetowej w sposób zgodny z zapisami zawartymi w Art. 92 ust.1 pkt 1, 2, 3 oraz pkt 2 i 3 ustawy Pzp.

16.2.	Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu.

16.3.	Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać             z dokumentów załączonych do oferty.

16.4.	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa        w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

17.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto złożonej przez Wykonawcę oferty. Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiający. Wszelkie koszty związane          z ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia ponosi Wykonawca. Zabezpieczenie może zostać wniesione wyłącznie w formie określonej w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

18.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

18.1	Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

18.2.	Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - określenia warunków udziału w postępowaniu,

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

  - odrzucenia oferty odwołującego,

  - opisu przedmiotu zamówienia,

  - wyboru najkorzystniejszej oferty.

18.3.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

18.4.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

18.5.	Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 	wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

18.6.	Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób –w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

18.7.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

18.8.	Odwołanie wobec czynności innych niż podane wyżej, wnosi się w przypadku zamówień, o których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust. 8 -        w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 	staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

18.9.	Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie 	później niż w terminie:1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

18.10.	W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

18.11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

18.12. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej "orzeczeniem".

Pozostałe informacje związane z wniesieniem odwołania w ustawie Pzp dział: „Środki ochrony prawnej”.

19.	INFORMACJE DODATKOWE (w tym WYJAŚNIANIE SIWZ)

19.1.	Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca bez względu na wynik postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

19.2.	Zamawiający udostępni SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu  w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zgodnie z art.11b. ust. 2, Zamawiający po dokonaniu czynności publikacji, poinformuje bezpośrednio znanych sobie Wykonawców o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia.

19.3.	Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przed upływem terminu składania ofert (art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych), przy czym modyfikacja treści niniejszej SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. Zamawiający w razie potrzeby przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszej SIWZ

19.4.	Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli pytanie wpłynie do Zamawiającego na nie mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej Zamawiającego.

19.5.	Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

Informacja:

Z dniem 1 lipca 2016 roku miasto Sosnowiec zawarło Umowę Finansową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie inwestycji realizowanych na terenie miasta Sosnowiec.

Wprowadza się zatem:

1)	wymóg, aby odpowiedni wykonawca powiadomił Bank o każdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszących się do przestępstw związanych z Projektem;

2)	wymóg, aby odpowiedni wykonawca prowadził księgi rachunkowych i zapisy wszystkich transakcji finansowych i wydatków w związku z Projektem;

3)	prawo Banku do zapoznania się z księgami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez wykonawcę w odniesieniu do Projektu oraz wykonania kopii dokumentów, w zakresie dozwolonym przez prawo.

19.6.	Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym  (Dz. U. poz. 2191), wdrażającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 
16 kwietnia 2014 roku w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

20. 	ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW

20.1. 	Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu 
(jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

20.2. 	Udostępnianie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

a) 	Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku.

b) 	Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów.

c) 	Zamawiający wyznaczy członków komisji , w których obecności udostępnione zostaną dokumenty.

d) 	Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin 	jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

21.	INFORMACJE KOŃCOWE:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

22.	KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia          27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 roku, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) 	administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Dyrektor Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, ul. Plonów 22i, 41-214 Sosnowiec;

2) 	inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych jest Daniel Lechowicz, d.lechowicz@mzuk.sosnowiec.pl; numer telefonu: 505 038 643;

3) 	dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

4)	odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych), dalej „ustawa Pzp” lub „uPzp”;

5) 	dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji          i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 2011 nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych;

6) 	obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem                       w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) 	w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) 	Wykonawca posiada:

− 	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;

− 	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania                   o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym           z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)

− 	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,           w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

− 	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dotyczących narusza przepisy RODO;

9) 	Wykonawcy nie przysługuje:

− 	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− 	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− 	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załącznik nr 1 ZP109/2020

Zamawiający:

Miejski Zakład Usług Komunalnych

41-214 Sosnowiec, Plonów 22i

.................................................                                     ...............................................

(pieczątka firmy)                                                                                                                                                        (data)

FORMULARZ OFERTOWY

DLA PRZETARGU NIEORGANICZONEGO

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania

z VI edycji Budżetu Obywatelskiego pn.:

„Przebudowa ul. Czołgistów” (BO 20/XIV/6) osobno dla:

Części 1 w zakresie odcinka 1 zgodnie z treścią PFU,

Części 2 w zakresie odcinka 2 zgodnie z treścią PFU,

Części 3 w zakresie odcinka 3 zgodnie z treścią PFU,

Części 4 w zakresie odcinka 4 zgodnie z treścią PFU,

Części 5 w zakresie odcinka 5 zgodnie z treścią PFU,

Części 6 w zakresie montażu 6 donic miejskich, 5 sztuk ławek, 5 sztuk koszy na śmieci wraz                        z wykonaniem nasadzeń.

Dane Wykonawcy (w przypadku składania oferty przez podmioty występując wspólnie poda nazwy i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum):

| pełna nazwa |  |
| --- | --- |
| Kod i miejscowość |  |
| Ulica z numerem siedziby |  |
| województwo |  |
| telefony |  |
| NIP / REGON |  |  |
| Adres E-mail / Internet :http://pl (jeśli posiada) |  |  |
| adres do korespondencji (jeśli jest inny niż powyżej): |  |
| Przedsiębiorca jest | mały | średni | inny |

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu j.w. MY NIŻEJ PODPISANI :

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym                    w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.	OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia objętego zamówieniem za łączną cenę RYCZAŁTOWĄ:

2.1	dla Części 1, której przedmiotem jest: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 
w ramach realizacji zadania z VI edycji Budżetu Obywatelskiego pn.: „Przebudowa 
ul. Czołgistów” (BO 20/XIV/6) w zakresie odcinka 1 zgodnie z treścią PFU

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

w tym:

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej:

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

wykonanie robót budowlanych branży drogowej wraz z rozbiórkami, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową:

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

pełnienie nadzoru autorskiego:

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

regulacja urządzeń naziemnych infrastruktury podziemnej:

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

zabezpieczenie kabli zgodnie z uzgodnieniami branżowymi:

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

| Oferowany OKRES GWARANCJI dla robót budowlanych (min 36 max 48 m-cy) od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń W przypadku niewskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji Zamawiający uzna go w wymiarze 36 m-cy. | m-cy |
| --- | --- |

Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się zrealizować w terminie:

| do 24 grudnia 2020 roku | do 23 grudnia 2020 roku | do 22 grudnia 2020 roku | 21 grudnia 2020 roku |
| --- | --- | --- | --- |

Właściwy termin wskazać znakiem „x”. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże terminu wykonania Zamawiający uzna, iż ów termin
to 24 grudnia 2020 roku.

2.2	dla Części 2, której przedmiotem jest: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 
w ramach realizacji zadania z VI edycji Budżetu Obywatelskiego pn.: „Przebudowa 
ul. Czołgistów” (BO 20/XIV/6) w zakresie odcinka 2 zgodnie z treścią PFU:

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

w tym:

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej:

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

wykonanie robót budowlanych branży drogowej wraz z rozbiórkami, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową:

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

pełnienie nadzoru autorskiego:

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

regulacja urządzeń naziemnych infrastruktury podziemnej:

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

zabezpieczenie kabli zgodnie z uzgodnieniami branżowymi:

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

| Oferowany OKRES GWARANCJI dla robót budowlanych (min 36 max 48 m-cy) od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń W przypadku niewskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji Zamawiający uzna go w wymiarze 36 m-cy. | m-cy |
| --- | --- |

Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się zrealizować w terminie:

| do 24 grudnia 2020 roku | do 23 grudnia 2020 roku | do 22 grudnia 2020 roku | 21 grudnia 2020 roku |
| --- | --- | --- | --- |

Właściwy termin wskazać znakiem „x”. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże terminu wykonania Zamawiający uzna, iż ów termin
to 24 grudnia 2020 roku.

2.3	dla Części 3, której przedmiotem jest: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 
w ramach realizacji zadania z VI edycji Budżetu Obywatelskiego pn.: „Przebudowa 
ul. Czołgistów” (BO 20/XIV/6) w zakresie odcinka 3 zgodnie z treścią PFU:

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

w tym:

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej:

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

wykonanie robót budowlanych branży drogowej wraz z rozbiórkami, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową:

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

pełnienie nadzoru autorskiego:

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

regulacja urządzeń naziemnych infrastruktury podziemnej:

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

zabezpieczenie kabli zgodnie z uzgodnieniami branżowymi:

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

| Oferowany OKRES GWARANCJI dla robót budowlanych (min 36 max 48 m-cy) od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń W przypadku niewskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji Zamawiający uzna go w wymiarze 36 m-cy. | m-cy |
| --- | --- |

Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się zrealizować w terminie:

| do 24 grudnia 2020 roku | do 23 grudnia 2020 roku | do 22 grudnia 2020 roku | 21 grudnia 2020 roku |
| --- | --- | --- | --- |

Właściwy termin wskazać znakiem „x”. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże terminu wykonania Zamawiający uzna, iż ów termin
to 24 grudnia 2020 roku.

2.4	dla Części 4, której przedmiotem jest: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 
w ramach realizacji zadania z VI edycji Budżetu Obywatelskiego pn.: „Przebudowa 
ul. Czołgistów” (BO 20/XIV/6) w zakresie odcinka 4 zgodnie z treścią PFU:

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

w tym:

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej:

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

wykonanie robót budowlanych branży drogowej wraz z rozbiórkami, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową:

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

pełnienie nadzoru autorskiego:

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

regulacja urządzeń naziemnych infrastruktury podziemnej:

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

zabezpieczenie kabli zgodnie z uzgodnieniami branżowymi:

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

| Oferowany OKRES GWARANCJI dla robót budowlanych (min 36 max 48 m-cy) od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń W przypadku niewskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji Zamawiający uzna go w wymiarze 36 m-cy. | m-cy |
| --- | --- |

Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się zrealizować w terminie:

| do 24 grudnia 2020 roku | do 23 grudnia 2020 roku | do 22 grudnia 2020 roku | 21 grudnia 2020 roku |
| --- | --- | --- | --- |

Właściwy termin wskazać znakiem „x”. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże terminu wykonania Zamawiający uzna, iż ów termin
to 24 grudnia 2020 roku.

2.5	dla Części 5, której przedmiotem jest: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 
w ramach realizacji zadania z VI edycji Budżetu Obywatelskiego pn.: „Przebudowa 
ul. Czołgistów” (BO 20/XIV/6) w zakresie odcinka 5 zgodnie z treścią PFU:

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

w tym:

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej:

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

wykonanie robót budowlanych branży drogowej wraz z rozbiórkami, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową:

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

pełnienie nadzoru autorskiego:

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

regulacja urządzeń naziemnych infrastruktury podziemnej:

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

zabezpieczenie kabli zgodnie z uzgodnieniami branżowymi:

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

| Oferowany OKRES GWARANCJI dla robót budowlanych (min 36 max 48 m-cy) od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń W przypadku niewskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji Zamawiający uzna go w wymiarze 36 m-cy. | m-cy |
| --- | --- |

Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się zrealizować w terminie:

| do 24 grudnia 2020 roku | do 23 grudnia 2020 roku | do 22 grudnia 2020 roku | 21 grudnia 2020 roku |
| --- | --- | --- | --- |

Właściwy termin wskazać znakiem „x”. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże terminu wykonania Zamawiający uzna, iż ów termin
to 24 grudnia 2020 roku.

2.6	dla Części 6, której przedmiotem jest: Montaż elementów małej architektury wraz z wykonaniem nasadzeń w ramach realizacji zadania z VI edycji Budżetu Obywatelskiego pn.: „Przebudowa 
ul. Czołgistów” (BO 20/XIV/6) zgodnie z treścią PFU:

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

w tym:

zakup wraz z dostawą i montażem donic miejskich z wypełnieniem ziemią i wykonaniem nasadzeń:

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

zakup wraz z dostawą i montażem ławek betonowo-drewnianych z oparciem:

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

zakup wraz z dostawą i wykonaniem nasadzeń drzew:

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

demontaż dwóch starych betonowych donic miejskich wraz z wypełnieniem i utylizacją:

netto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

podatek VAT: 		............................................... zł            .................%

słownie: .......................................................................................................................

brutto: 			............................................... zł

słownie: .......................................................................................................................

| Oferowany OKRES GWARANCJI (min 36 max 48 m-cy) od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń W przypadku niewskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji Zamawiający uzna go w wymiarze 36 m-cy. | m-cy |
| --- | --- |

Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się zrealizować w terminie:

| do 24 grudnia 2020 roku | do 23 grudnia 2020 roku | do 22 grudnia 2020 roku | 21 grudnia 2020 roku |
| --- | --- | --- | --- |

Właściwy termin wskazać znakiem „x”. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże terminu wykonania Zamawiający uzna, iż ów termin
to 24 grudnia 2020 roku.

3.	Oświadczamy, że cenę skalkulowaliśmy w sposób i na warunkach określonych w SIZW. Cena jest stała i nie będzie podlegała zmianie, obejmuje wszystkie czynności oraz zakres podany w SIZW, jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

4.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia oraz dokonaliśmy wizji w terenie i nie zgłaszamy zastrzeżeń dotyczących zakresu prac oraz warunków lokalizacyjnych prowadzenia robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny.

5. 	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty; zobowiązujemy się spełnić wymienionew specyfikacji wszystkie wymagania i żądania Zamawiającego.

6. 	Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas 30 dni , liczonych od dnia wyznaczonego jako termin składani/otwarcia ofert.

7.	Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać samodzielnie/wspólnie*.

Jeśli wspólnie to z:

.................................................................................................................................................

(nazwa podmiotu)

w zakresie:

.................................................................................................................................................

(podać zakres podwykonawstwa)

8. 	Oświadczamy, że zawarta w SIWZ treść projektu umowy została przez nas zaakceptowana                 i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. 	Załącznikami do niniejszej oferty są *:

9.1.	Załącznik nr 2a:

Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp - DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

9.2. 	Załącznik nr 2b:

Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp - DOTYCZĄCE  PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.

9.3	Załącznik 3 – DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

10.	Na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z zapisami SIWZ przedłożę następujące oświadczenia lub 	dokumenty:

--	odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

--	dowody określające czy wykazane w oświadczeniu „Doświadczenie Wykonawcy” roboty zostały wykonane należycie,

--	właściwy dokument potwierdzający posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki.

11.	Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej informacje (dokumenty) składające się na ofertę, nie mogą być ogólnie udostępnione:

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 	lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności:

.................................................................................................................................................

(nazwa dokumentu i nr strony oferty)

12.	OŚWIADCZAMY, że spełniamy wymagania określone w art. 28, 29, 30, 32, 33 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności zapewniamy, że:

a) 	stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych,

b) 	dostęp do powierzonych danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione, którym wykonawca polecił przetwarzanie danych osobowych,

c) 	dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone dane, mają jedynie osoby do tego upoważnione oraz, że dostęp do tych pomieszczeń jest nadzorowany,

d) 	systemy, aplikacje i sprzęt informatyczny wykorzystywany do przetwarzania powierzonych danych są zabezpieczone przed nieautoryzowanym ujawnieniem lub utratą powierzonych danych,

e) 	połączenie zdalnego dostępu do systemu informatycznego zabezpieczone jest szyfrowanym kanałem,

f) 	będziemy współpracować z administratorem w celu realizacji praw osób, których dotyczą powierzone dane osobowe, wskazanych w Rozdziale III przytoczonego Rozporządzenia,

g) 	będziemy niezwłocznie informować administratora o naruszenia ochrony danych osobowych,          a także współpracować z administratorem w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych ciążących na administratorze na podstawie przytoczonego Rozporządzenia.

13.	OŚWIADCZAMY, że prowadzimy dokumentację potwierdzającą wykonywanie powyższych czynności oraz, że na żądanie administratora udostępnimy wskazaną dokumentację.

14.	Oferta została złożona na ............ kartkach/...........stronach* podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr .......... do nr ...............

15. 	Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

15.1.     		Nazwisko, imię ......................................

15.2     		Stanowisko .............................................

15.3.    		Telefon ....................................................

15.4. 	Zakres udzielonego pełnomocnictwa*:

.................................................................................................................................................

(Zakres: do reprezentowania w postępowaniu, do reprezentowania w postępowaniu  i zawarcia umowy, do zawarcia umowy).

................................,dnia.........................................................................

(pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2a ZP 109/2020

Zamawiający:

Miejski Zakład Usług Komunalnych

41-214 Sosnowiec, Plonów 22i

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ustawy Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania

z VI edycji Budżetu Obywatelskiego pn.:

„Przebudowa ul. Czołgistów” (BO 20/XIV/6) osobno dla:

Części 1 w zakresie odcinka 1 zgodnie z treścią PFU,

Części 2 w zakresie odcinka 2 zgodnie z treścią PFU,

Części 3 w zakresie odcinka 3 zgodnie z treścią PFU,

Części 4 w zakresie odcinka 4 zgodnie z treścią PFU,

Części 5 w zakresie odcinka 5 zgodnie z treścią PFU,

Części 6 w zakresie montażu 6 donic miejskich, 5 sztuk ławek, 5 sztuk koszy na śmieci wraz                        z wykonaniem nasadzeń.

Wykonawca [pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG]:

Nazwa i siedziba Wykonawcy :		.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

Adres :					.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

NIP/PESEL				.................................................................................

NR KRS/CEIDG			.................................................................................

reprezentowany przez [imię i nazwisko]:

..................................................................................................................................................................

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego                     w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….

PODPIS(Y) :

| L.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- | --- | --- |

PODPIS(Y) PRZY OFERCIE WSPÓLNEJ:

|  |  | Nazwisko i imię PEŁNOMOCNIKA Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) PEŁNOMOCNIKA |
| --- | --- | --- | --- |

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW (jeżeli dotyczy):

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

| L.p. | Nazwa podmiotu | Zakres zasobów wskazanego obok podmiotu, na których polega Wykonawca |
| --- | --- | --- |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….

PODPIS(Y) :

| L.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- | --- | --- |

PODPIS(Y) PRZY OFERCIE WSPÓLNEJ:

|  |  | Nazwisko i imię PEŁNOMOCNIKA Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) PEŁNOMOCNIKA |
| --- | --- | --- | --- |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….

PODPIS(Y) :

| L.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- | --- | --- |

PODPIS(Y) PRZY OFERCIE WSPÓLNEJ:

|  |  | Nazwisko i imię PEŁNOMOCNIKA Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) PEŁNOMOCNIKA |
| --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 2b ZP109/2020

Zamawiający:

Miejski Zakład Usług Komunalnych

41-214 Sosnowiec, Plonów 22i

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ustawy Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania

z VI edycji Budżetu Obywatelskiego pn.:

„Przebudowa ul. Czołgistów” (BO 20/XIV/6) osobno dla:

Części 1 w zakresie odcinka 1 zgodnie z treścią PFU,

Części 2 w zakresie odcinka 2 zgodnie z treścią PFU,

Części 3 w zakresie odcinka 3 zgodnie z treścią PFU,

Części 4 w zakresie odcinka 4 zgodnie z treścią PFU,

Części 5 w zakresie odcinka 5 zgodnie z treścią PFU,

Części 6 w zakresie montażu 6 donic miejskich, 5 sztuk ławek, 5 sztuk koszy na śmieci wraz                        z wykonaniem nasadzeń.

Wykonawca [pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG]:

Nazwa i siedziba Wykonawcy :		.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

Adres :					.................................................................................

.................................................................................

NIP/PESEL				.................................................................................

NR KRS/CEIDG			.................................................................................

reprezentowany przez [imię i nazwisko]:

.................................................................................

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………..……. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………

[UWAGA: pkt. 3 Wykonawca wypełnia tylko wtedy jeżeli ma zastosowanie w jego przypadku, w innej sytuacji należy zostawić ww. przepis nie wypełniony lub dokonać jego skreślenia]

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….

PODPIS(Y) :

| L.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- | --- | --- |

PODPIS(Y) PRZY OFERCIE WSPÓLNEJ:

|  |  | Nazwisko i imię PEŁNOMOCNIKA Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) PEŁNOMOCNIKA |
| --- | --- | --- | --- |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

| L.p. | Pełna nazwa podmiotu i jego adres | w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG |
| --- | --- | --- |

[UWAGA: Wykonawca oświadcza tylko wtedy jeżeli powyższe ma zastosowanie w jego przypadku, w innej sytuacji należy zostawić ww. przepis nie wypełniony lub dokonać jego skreślenia]

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….

PODPIS(Y) :

| L.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- | --- | --- |

PODPIS(Y) PRZY OFERCIE WSPÓLNEJ:

|  |  | Nazwisko i imię PEŁNOMOCNIKA Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) PEŁNOMOCNIKA |
| --- | --- | --- | --- |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: nie podlega/ą wykluczeniu               z postępowania o udzielenie zamówienia.

| L.p. | Pełna nazwa podmiotu - PODWYKONAWCY i jego adres | w zależności od podmiotu - PODWYKONAWCY: NIP/PESEL, KRS/CEiDG |
| --- | --- | --- |

[UWAGA: Wykonawca oświadcza tylko wtedy jeżeli powyższe ma zastosowanie w jego przypadku, w innej sytuacji należy zostawić ww. przepis nie wypełniony lub dokonać jego skreślenia]

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……..

PODPIS(Y) :

| L.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- | --- | --- |

PODPIS(Y) PRZY OFERCIE WSPÓLNEJ:

|  |  | Nazwisko i imię PEŁNOMOCNIKA Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) PEŁNOMOCNIKA |
| --- | --- | --- | --- |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….

PODPIS(Y) :

| L.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- | --- | --- |

PODPIS(Y) PRZY OFERCIE WSPÓLNEJ:

|  |  | Nazwisko i imię PEŁNOMOCNIKA Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) PEŁNOMOCNIKA |
| --- | --- | --- | --- |

UWAGA:

Do oferty każdy Wykonawca lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert niżej wymienione oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu  oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2c ZP109/2020

Zamawiający:

Miejski Zakład Usług Komunalnych

41-214 Sosnowiec, Plonów 22i

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania

z VI edycji Budżetu Obywatelskiego pn.:

„Przebudowa ul. Czołgistów” (BO 20/XIV/6) osobno dla:

Części 1 w zakresie odcinka 1 zgodnie z treścią PFU,

Części 2 w zakresie odcinka 2 zgodnie z treścią PFU,

Części 3 w zakresie odcinka 3 zgodnie z treścią PFU,

Części 4 w zakresie odcinka 4 zgodnie z treścią PFU,

Części 5 w zakresie odcinka 5 zgodnie z treścią PFU,

Części 6 w zakresie montażu 6 donic miejskich, 5 sztuk ławek, 5 sztuk koszy na śmieci wraz                        z wykonaniem nasadzeń.

Wykonawca [pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG]:

Nazwa i siedziba Wykonawcy :		.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

Adres :					.................................................................................

.................................................................................

NIP/PESEL				.................................................................................

NR KRS/CEIDG			.................................................................................

reprezentowany przez [imię i nazwisko]:	.................................................................................

Ja niżej podpisany jako upoważniony do reprezentowania Wykonawcy oświadczam, że:

Nie należę do żadnej grupy kapitałowej *

lub

Należę do grupy kapitałowej*

  - Nazwa ……………………………………………………………………………………..

  - Adres ……………………………………………………………………………………….

  - Telefon ……………………………………………………………………………………..

  - E-mail …………………………………………………………………………………….

Jednocześnie informuję, że do w/w grupy kapitałowej należą następujące podmioty:

| L.p. | NAZWA | ADRES |
| --- | --- | --- |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……..

PODPIS(Y) :

| L.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- | --- | --- |

PODPIS(Y) PRZY OFERCIE WSPÓLNEJ:

|  |  | Nazwisko i imię PEŁNOMOCNIKA Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) PEŁNOMOCNIKA |
| --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 3 ZP109/2020

Zamawiający:

Miejski Zakład Usług Komunalnych

41-214 Sosnowiec, Plonów 22i

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania

z VI edycji Budżetu Obywatelskiego pn.:

„Przebudowa ul. Czołgistów” (BO 20/XIV/6) osobno dla:

Części 1 w zakresie odcinka 1 zgodnie z treścią PFU,

Części 2 w zakresie odcinka 2 zgodnie z treścią PFU,

Części 3 w zakresie odcinka 3 zgodnie z treścią PFU,

Części 4 w zakresie odcinka 4 zgodnie z treścią PFU,

Części 5 w zakresie odcinka 5 zgodnie z treścią PFU,

Części 6 w zakresie montażu 6 donic miejskich, 5 sztuk ławek, 5 sztuk koszy na śmieci wraz                        z wykonaniem nasadzeń.

Niniejszym oświadczam/y, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonaliśmy następujące roboty budowlane, potwierdzające spełnienie warunku udziału 
w postępowaniu określonego w SIWZ.

| Lp. | Rodzaj i wartość zrealizowanych robót budowlanych (dla Części 1, 2, 3, 4, 5 postępowania): min 2 roboty budowlane w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia: związane z przebudową ulicy, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda | Data i miejsce realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok] | Podmiot na rzecz którego roboty te zostały wykonane [pełna nazwa i adres podmiotu będącego stroną umowy] | Nr załącznika/ do Wykazu robót w postaci dowodu określającego czy te roboty zostały wykonane należycie [np. referencje] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Należy załączyć dokumenty POTWIERDZAJĄCE POWYŻSZE ZGODNIE Z ZAPISAMI SIWZ.

W tabeli należy podać krótką charakterystykę oraz nazwę zadania, potwierdzające spełnienie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia

Oświadczamy, że na wezwanie Zamawiającego złożymy informacje potwierdzające wykazane wyżej doświadczenie, rozumiane jako referencje lub inne tożsame z nimi dowody.

…………………………., dn. …………………

……………………………………………

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela)