Zleceniodawca:
Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

„Międzypokoleniowa ścieżka spacerowo-rowerowa
na nasypie kolejowym”

Spis treści:
1. Część ogólna
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transportu
5. Wykonanie robót budowlanych
6. Kontrola jakości robót
7. Odbiór robót i płatność

1. Część ogólna

1.1. Nazwa zamówienia i uczestnicy procesu inwestycyjnego

1.1.1. Nazwa zamówienia

„Międzypokoleniowa ścieżka spacerowo-rowerowa na nasypie kolejowym”

1.1.2. Inwestor

GMINĄ SOSNOWIEC
41-200 Sosnowiec, aleja Zwycięstwa 20
NIP: 644-345-36-72
w imieniu której występuje
MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1,

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Stan istniejący:
Przedmiotowe prace mają zostać wykonane na dawnym nasypie kolejowym przebiegającym wzdłuż ulicy Podjazdowej, a zaczynającym się przy ulicy Stalowej w Sosnowcu.

Przedmiot zamówienia:
W pierwszym etapie, wykonane zostało oczyszczenie terenu z porastających przedmiotowy teren samosiejek, krzaków oraz wysokich traw. W zakresie etapu drugiego, który stanowi przedmiot zamówienia, do zrealizowania jest przedept długości około 1050 m i szerokości 4 m wykonana
z kruszywa. Do wykonanie jest także niwelacja terenu wzdłuż na całej długości ścieżki na szerokości 10 m.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

- Pracami towarzyszącymi, są wszelkie prace przygotowawcze i pomocnicze jak pomiary, transport, przygotowanie materiałów przed rozpoczęciem robót.
- Pracami towarzyszącymi są wszelkie prace związane z zabezpieczeniem budowy przed wpływami atmosferycznymi, zabezpieczeniem wykonanych robót oraz roboty porządkowe.
- Wyszczególnienie podstawowych prac towarzyszących i pomocniczych:
- niezbędne pomiary,
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- zabezpieczenie elementów wcześniej wykonanych,
- przygotowanie podłoży,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów i usunięcie odpadów, materiałów zbędnych z placu budowy,
- likwidacja stanowiska roboczego

1.4. Dojścia i dojazdy

Układ utwardzonych dojazdów i dojść dostępny poprzez istniejący zjazd z drogi publicznej.

1.5. Warunki gruntowo-wodne

Z uwagi na charakter prowadzonych prac budowlanych nie wykonano ekspertyzy.

1.6. Wpływ na środowisko

Na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

1.7. Określenia podstawowe

Ilekroć w specyfikacji technicznej jest mowa o:
- budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę)
- konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia,
- koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni,
- nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służący do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu	na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu,
- podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.	Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,
- niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi	drogi,
- podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
- materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne	tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót,
- terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
i znajdują się urządzenia zaplecza budowy,
- zadaniu budowlanym – należy przez to rozumieć część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca	odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia	przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót	związanych z budową.
- wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę lub organizację wykonującą roboty budowlane.

1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność z zapisami umowy, procedurą, specyfikacją techniczną.

1.8.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.8.2. Zgodność robót z zapisami umowy i Specyfikacji technicznej (ST)

Zapisy umowy, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego, Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek.

Zakres prac do wykonania
1. Wykonanie niwelacji terenu na całej długości przedmiotu zamówienia tj. 1050 m i na szerokość 10 m.
2. Karczowanie karpin po wcześniejszym oczyszczeniu terenu oraz wycięcie wraz z karczowaniem 10	drzew.
3. Wykonanie zjazdów i wjazdów z powierzchni nasypu.
4. Wykonanie podbudowy z kruszywa frakcji 0-31,5 mm stanowiącej nawierzchnię przedeptu.
5. Przeprowadzenie utylizacji odpadów:
- powstałych podczas prowadzenia robót, tj. odpadów zielonych i karpin
- odpadów komunalnych, gruzu oraz betonowych podkładów kolejowych, znajdujących się na	obszarze prowadzonych robót oraz odkrytych w trakcie prowadzonych robót

1.8.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych podczas budowy. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej prowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.8.4. Ochrona środowiska podczas prowadzenia robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie
i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem wszystkie drzewa znajdujące się na terenie budowy nie przeznaczone do usunięcia.

1.8.5. Ochrona przeciwporażeniowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.8.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wykonawca zaznajomi wszystkich pracowników fizycznych i umysłowych o rodzaju i sposobie kolejności realizacji robót budowlanych i ewentualnych zagrożeń, które mogą wystąpić.

1.8.7. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazania obiektu Zamawiającemu.
Wykonawca będzie utrzymywać wykonane elementy robót do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby teren budowy lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

2. Materiały

2.1. Kruszywo

2.1.1. Źródła pozyskiwania materiału

Główny materiał do realizacji robót w postaci kruszywa frakcji 0-31,5 mm przekazany zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego. Materiał do zabudowania zlokalizowany jest na zapleczu technicznym Zamawiającego, zlokalizowanego na ul. Plonów w Sosnowcu. Wykonawca na własny koszt dokona załadunku materiału na środki transportowe i przetransportowanie kruszywa w miejsce wbudowania. Dobór ilości środków transportowych powinien uwzględniać odległość oraz natężenie ruchu, zapewniając płynny transport materiału celem wbudowania.

2.1.2. Przechowywanie i składowanie materiału

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót
i były dostępne do kontroli Zamawiającego.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.2. Woda

Woda do zagęszczania powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. Musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.3. Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze oraz pozostałe materiały potrzebne do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca nabędzie we własnym zakresie, przedstawiając wcześniej Zamawiającemu do akceptacji wraz z dokumentami jakościowymi dla każdego z materiałów.

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.
Do wykonanie podbudowy z kruszywa należy stosować:
- sprzęt mechaniczny do rozkładania kruszywa dostosowany do wielkości koryta,
- walce statyczne i inne w zależności od potrzeb oraz ubijaki mechaniczne w miejscach trudno	dostępnych dla innego sprzętu,
- inny dopuszczony sprzęt.
Niektóre roboty mogę być wykonywane ręcznie.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w ST w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystywania takich środków transportowych, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportowych będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją, wskazaniami Zamawiającego oraz w terminie przewidzianego umową.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone do ruchu.
Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość wykonywanych robót oraz ich zgodność z założeniami.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

5.1. Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych Wykonawca powinien zapoznać się
z przebiegiem urządzeń podziemnych, występujących na odcinku prowadzonych robót. Przebieg tych urządzeń, Wykonawca oznaczy trwale w terenie za pomocą znaków. Roboty wykonywanie w pobliżu uzbrojenia podziemnego powinny być prowadzone ze szczególną starannością oraz powinny być poprzedzone wykonaniem przekopów kontrolnych celem potwierdzenia przebiegu sieci
z dokumentacją.

5.2. Wykonanie niwelacji terenu

Po przeprowadzeniu rozpoznania terenu w zakresie uzbrojenia terenu, należy wykonać niwelację terenu górnej powierzchni nasypu na szerokość około 10 m. Przeprowadzenie niwelacji ma na celu ustalenie
i stworzenie jednolitej powierzchni, która ma stanowić podstawę do wyznaczenia osi trasy przedeptu. Niwelacja ma także na celu usunięcie miejscowych skupisk odpadów komunalnych oraz gruzu betonowego. Materiał z niwelacji jeżeli jest przydatny, może zostać zabudowany.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o ustalenia z Zamawiającym bezpośrednio w terenie. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i pośrednich w odległości zależnej od ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 25 m.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć pali drewnianych lub rur metalowych.

 5.4. Wykonywanie wykopów – korytowanie

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić odpływ wody z wykopu. Odchylenie osi budowli od osi projektowanej nie może być większe niż
0,10 m.
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów, stanowiące nadmiar, są własnością Wykonawcy i powinny być natychmiast usunięte z terenu budowy. Materiał z korytowania, zaklasyfikowany jako przydatny, może zostać zastosowany do dalszych celów.
Jeśli wskutek zaniedbań Wykonawcy grunty podłoża ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, ma on obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych dopłat ze strony Zamawiającego.

5.5. Wykonywanie pochylni

W zakresie zadania istnieje konieczność wykonania trzech pochylni umożliwiających korzystanie
z wykonanego przedeptu. Zamawiający zakłada wykonanie pochylni z materiału pozyskanego
z korytowania, profilowania istniejących skarp itd. Nasyp pochylni należy tworzyć zagęszczonymi warstwami o grubości max. 40 cm. Wskaźnik zagęszczenia Is wykonywanych warstw nie mniejszy niż 0,97. Nachylenie pochylni powinno być dostosowane do wymagań zawartych w obowiązujących przepisach i nie powinno przekraczać 8%. Dla zapewnienia stateczności skarp nasypu pochylni, należy je uformować ze spadkiem 1:1,5, a ich powierzchnię należy pokryć warstwą humusu gr. 5 cm oraz obsiać mieszanką traw niskich. Do zadania Wykonawcy należy wykonanie trzech pochylni, znajdujących się w następujących lokalizacjach:
a) wejście na nasyp zlokalizowane na wysokości budynku mieszkalnego nr 7 od strony parku,
b) wykonanie pochylni w km 0,950, umożliwiającej pokonanie różnic poziomów góry nasypu,
c) wykonanie pochylni umożliwiającej zejście z nasypu na jego końcu, tj. ok. km 1,050. Pochylnia zlokalizowana w km 1,050 będzie wykonana w wykopie o długości umożliwiającej zachowanie dopuszczalnego przepisami spadku.

5.6. Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki,
z zachowaniem wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych oraz rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Bezzwłocznie po wyprofilowaniu warstwy należy przystąpić do jej zagęszczenia. Przy czym na ciągu głównym należy zachować przekrój daszkowy o spadku 2%, a na pochylniach spadek jednostronny 2%, celem zapewnienia odprowadzenia wody z górnej powierzchni budowanego przedeptu. Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się,
w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców, budowana warstwa powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is nie mniejszego od 1,0 według wskazań płyty dynamicznej lub płytą VSS.

5.7. Wycinka drzew i karczowanie pni

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny, i gałęzi oraz utylizacja ich przez Wykonawcę. W zakresie przedmiotowych robót wchodzi także zasypanie dołów po wykarczowaniu oraz uporządkowanie terenu prowadzenia robót.
Zgoda na wycinkę drzew powinna być uzyskana przez Zamawiającego.
Roślinność istniejąca w pasie robót, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy.

6. Kontrola jakości robót

6.2. Kontrola wykonywania wykopów robót drogowych

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać, czy odwodnienie i usytuowanie wykopu odpowiada wymaganiom określonym ST. Po wykonaniu robót wykopowych, należy zbadać, czy pod względem kształtu i wykończenia oraz dokładności wykonania, wykopy nie przekraczają przyjętych tolerancji.

6.3. Wymagania dotyczące wykonania warstwy podbudowy

Wykonane roboty powinny spełniać następujące kryteria jakościowe:
Grubość z tolerancją po wykonaniu ± 2 cm, 1 pomiar co 100 mb.
Szerokość wykonanej warstwy podbudowy powinna być wykonana w tolerancji ± 5 cm, 1 pomiar na 100 mb.
Równość podłużna - ± 6 mm, 1 pomiar na 20 mb. Pomiar wykonywany łatą 2m.
Równość poprzeczna - ± 6mm, 1 pomiar na 100 m.
Spadek poprzeczny – tolerancja do 0,5 % - 1 pomiar co 100 m.

7. Odbiór robót i płatność

Wykonawca ma obowiązek pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości całego przedmiotu umowy do odbioru.
Zamawiający wyznacza termin odbioru w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę osiągnięcia gotowości do odbioru. Data przyjęcia przez Zamawiającego bez uwag wniosku Wykonawcy zawierającego zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego wykonania robót budowlanych umowy, jest potwierdzeniem zakończenia przedmiotu umowy. Potwierdzenie złożenia wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem wniosku bez uwag.
Odbiór robót wykonuje przedstawiciel Zamawiającego stwierdzając prawidłowość wykonanych robót
z założeniami umowy, zapisami ST oraz sztuką budowlaną.
Do wniosku o dokonanie odbioru końcowego, Wykonawca załączy protokoły badań zagęszczenia, odbioru robót zanikowych oraz pomiary równości, zgodnie z zapisami ST.
Rozliczenie robót dokonywane będzie w formie ryczałtowej tj. dokonana zostanie zapłata kwoty określonej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym dla całości zadania. Załącznikiem jest przedmiar robót służący jedynie podaniu ogólnego/poglądowego zakresu robót (rozliczenie w bieżącym postępowaniu to rozliczenie ryczałtowe). Całość należności zostanie zapłacona Wykonawcy po dokonaniu odbioru końcowego robót bez uwag. Obmiar robót dokonywany będzie dla celów inwentaryzacyjnych zadania. Cena wykonania czynności umowy obejmuje:
- przygotowanie robót i ich oznakowanie,
- dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów i sprzętu, w tym transport i załadunek kruszywa	przekazanego przez Zamawiającego. Materiał zmagazynowany na placu składowym Zamawiającego	lokalizowanego na ul. Plonów w Sosnowcu,
- niwelacją terenu wraz z utylizacją materiałów nieprzydatnych,
- korytowanie oraz utylizacją materiału z korytowania lub jeżeli materiał będzie przydatny,	zastosowanie go do prac dalszego zakresu umowy,
- ułożeniem oraz zawałowaniem warstwy podbudowy z kruszywa, wraz z transportem materiału
z placu składowego Zamawiającego,
- wykonanie pochylni, z zachowaniem odpowiednich pochyleń oraz obsianiem skarp nasypu,
- wycinka drzew i karczowanie pni wraz z ich utylizacją,
- uporządkowanie terenu w zakresie prowadzonych robót budowlanych.
Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
- jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru końcowego do czasu ich	usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad
 - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może:
  1. odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jeżeli wady te
     uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
B) powierzyć poprawienie lub wykonanie części przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy.