Remont ulicy Wysokiej w Sosnowcu – przedmiar robót

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto
1	KNNR 6 / 0101-02 / 0103-03	wykonanie koryta w gruncie rodzimym na głębokość 20 cm	m2	538
2	KNNR 6 / 0113-02 / 0113-05	wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa CNR / grubości 15 cm pod nawierzchnię z płyt ażurowych	m2	200
3	KNNR 6 / 0307-05 / p.analogię	nawierzchnia z płyt ażurowych typu Karo grubość 8 cm	m2	200
4	KNNR 6 / 0806-02 / 0403-03	wymiana krawężników betonowych / drogowych 15 x 30 cm / na ławach z betonu	m	190
5	KNNR 6 / 0806-02 / 0403-03	wymiana krawężników betonowych / najazdowych 15 x 20 cm / na ławach z betonu	m	180
6	KNNR 6 / 0805-07	rozbiórka istniejących chodników z betonu asfaltowego	m2	338
7	KNNR 6 / 0502-03 / 0113-05	wykonanie nowych chodników wraz z podbudową tłuczniowa, z kostki brukowej szarej bez fazy gr. 8 cm	m2	338
8	KNNR 6 / 0404-04	montaż nowych obrzeży betonowych gr. 8 cm na podsypce piaskowej	m	194
9	KNNR 6 / 1305-01 / p.analogię	wymiana kompletnych wpustów ulicznych (żeliwo + osadnik+ pierścień odciążający)	szt.	6
10	KNR-W / 2-18 / 0408-03 / p.analogię	wymiana przykanalików średnicy 200 mm z rur PVC z podłączeniem do studni kanalizacji ogólnospławnej z zastosowaniem przejścia szczelnego	m	30
11	KNNR 6 / 1305-01 / KNNR 4 / 0227-02 / 0227-05	wymiana włazów studni kanalizacji deszczowej w jezdni wraz z zabudową nakryw betonowych oraz pierścieni odciążających	kpl.	2
12	Analiza / indywid.	Demontaż i ponowny montaż słupków typu U12c	szt.	11
13	Analiza indywid.	Wywóz urobku z korytowania i gruzu z rozbiórek na odległość 5 km wraz z kosztem zagospodarowania odpadu	ton	359
14	Analiza indywid.	Uporządkowanie pobocza i skarpy, uzupełnienie humusu, obsianie trawą	m2	190
15	Analiza indywid.	organizacja ruchu na czas wykonywania remontu ulicy	kpl.	1